四、主要任务

本年度智慧港口升级版重点任务将围绕“两升级、两赋能、三拓展、三筑牢”全面展开，通过10个方面、38项重点任务协同发力，全面引领港口经济高质量发展。

（一）加快推进向航运服务智慧化转变

通过生产和交易双维度升级打通港航服务全链条，全面提升港口综合服务竞争力。

1.大力推进陆海生产智能升级

- 一是推进智慧航道设计实施。围绕“数字底座”构建航道多源感知数据汇聚、一张图服务体系等，为后续各类智慧应用场景落地提供坚实数据支撑。

- 二是实施水上交通协同管控中心建设。提升天津港与海事部门的业务协同能力，完成基础设施建设；升级智慧引航系统，实现海事业务、引航作业等多方数据汇聚协同，12月底前具备系统部署上线条件。

- 三是强化智能纯电动拖轮改造运营。高标准推进建造各环节，8月份完成集团首艘纯电智能拖轮交付到港。

- 四是优化新一代管控系统（JTOS）。深化人工智能高阶算法研发应用，12月底前完成算法全面迭代升级，助力作业效率提升。

- 五是推进自动化改造。力争12月底前在太平洋、欧亚国际具备三个泊位全流程自动化能力，实现全港集装箱全流程自动化作业泊位占比超50%；攻坚全域混行、四绳双箱轮胎吊自动化等难题，引领行业发展；统筹推进堆存场地改造提升、ART优化提升等关键任务。推动煤码头新采购自动化门机交付及调试，三季度形成自动化作业能力。推进智能网联车进出卡口作业，实现全流程自动驾驶。积极探索干散货自动驾驶示范区建设。

- 六是攻关水平运输系统（FMS）技术。实现ART及内、外集卡智能化协同调度，具备支撑欧亚国际公司3个泊位全流程自动化作业的能力。

2.大力推进交易便捷智能升级

- 一是深化“津港通”平台建设。整合全程物流资源，打造集船代、订舱、报关报检、查验、堆场、仓储等一体的全程物流服务功能，提升全货类线上受理率。

- 二是推进外部车辆集约管控系统。6月底前完成整体集装箱板块上线运行，实现外集卡有效管控，同时推动件杂货板块功能开发，并在部分码头启动测试运行。

- 三是加强关港企数据共享、协同共治机制建设。积极对接海关、边检、中国数联物流集团等关港企相关单位，促进关港企数据标准共建与流通开发利用。

- 四是推进供应链贸易智能管理系统开发。结合东疆国贸公司贸易物流业务需求，构建全程业务逻辑与风控流程，力争12月底前上线测试。

- 五是全面升级招采平台。构建“招、投、开、评、定”全过程可视化管理体系，实现招投标文件、专家管理、开评标等全流程系统化能力，力争6月底前上线测试。

（二）深耕人工智能全场景赋能

以人工智能技术为驱动，深度融入办公、管理与经营流程，推动管理从“经验驱动”向“数据智能驱动”转变。

1.大力推进管理办公智慧赋能

- 一是推广“云上天津港”平台。采用统一身份认证、统一移动端出口等技术，打造全集团统一协同办公移动门户，6月底前在集团公司范围内全面推广应用。

- 二是深化OA办公AI应用。结合OA升级工作，围绕AI“查、办、看”及辅助工具，依托大模型提升公文查询、流程流转及数据分析的智能化水平。

三是完善安环应急指挥系统。升级全时域管控平台，打造气象、防汛防潮、大气监测、AI视频告警等多维告警中心，实现安全风险实时感知、提前预警、提早处置。

- 四是安全生产管理智能视频应用推广。升级视频监控平台，集成视频管理、算法管理、告警分析等功能，构建集团统一的安全智能分析能力。

- 五是开展智慧医院建设与医疗场景数智化融合。持续推进互联网+医院建设，升级线上智慧门诊等互联网服务模式，切实提升患者就诊便利度与满意度。

2.大力推进经营管理智慧赋能

- 一是推进财务共享项目建设。对系统进行一体化升级，打造新一代自主可控财务管理系统，推动财务向“管理型”转变，6月底前具备项目启动条件。

- 二是统筹综合管控平台功能与协同优化。升级固投及预算管理子系统等，8月底前上线测试；推进综合管控系统业财数据融合，全面支撑经营决策。

（三）推进数字产业筑基拓展

立足“内筑底座、外拓市场”，对内完善智算与数据运营体系，对外推广自主创新技术，打造港口数字产业输出标杆。

1.大力推进ICT基础能力拓展

- 一是持续健全数字化底座支持体系。规划建设东疆港区数据中心，强化智能算力集约化建设，为人工智能技术深化应用、数字化转型高质量发展夯实ICT底座。

- 二是完成工业互联网标识解析二级节点平台建设并上线运行。推进天津港数字化物联管控平台、天津港工业互联网标识解析及应用服务平台建设实施，全面汇聚物联网数据，构建数字孪生天津港。

- 三是强化数据运营。推进数据治理与服务平台、数据资源门户常态化高效运行，构建集团对内对外数据共享开放统一出口并实施各领域高质量数据集开发。

2.大力推进数字产业港外拓展

- 一是智慧港口解决方案实现海外首单落地。高质量完成沙特NEOM港水平运输试点示范项目，完成ART、自动化充电桩设计、生产、发运和现场设备功能测试等工作。

- 二是推动PortGPT-CV港外部署，加强与华为公司合作，积极推进港口大模型PortGPT走向港外，与华为交通智慧化军团联手向摩洛哥港、阿布扎比港等国内外港口进行推介。

- 三是持续扩大ART港外占有率。加大市场开拓力度，积极抢抓国内市场，努力提升海外市场拓展能力，扩大智慧港口“天津港”品牌在海外影响力。

3.大力实施人工智能应用拓展

- 一是坚持顶层设计牵引。主动设计“AI+”应用场景，系统谋划通过引入大模型、智能体等技术实现流程再造与功能重塑，推动业务能力跃迁。

- 二是前瞻性部署智算资源。构建兼容多种模型的算力环境，支持DeepSeek、华为盘古等多种NLP模型并行部署与择优应用，进一步提升推理效能

- 三是构建智算云管平台。形成全集团统一算力池，实现智算资源集中纳管，为大规模推理提供底层支撑。

- 四是建设智能体底座。构建企业级智能体平台，实现从需求分析、应用构建到部署运维的统一管控，降低开发门槛，高效支撑数字员工规模化应用。

- 五是打造智能体与具身机器人。构建统一数字员工移动入口与通用技能库；完成巡检安防等机器人定制开发，形成产品能力，并启动智能轮式及水下机器人应用试点。

- 六是构建知识库管理体系。统筹构建“集团、领域、个人”三级知识库体系，以科工领域专项知识库为标杆，沉淀制度、案例、经验等知识，推动知识资产的共建共享与安全复用。

- 七是持续推进港口大模型PortGPT迭代升级。扩充专业样本库并深化复杂场景应用，进一步强化推广力度，力争6月底前实现集团所属集装箱码头全面部署应用。

（四）筑牢数字管理立体防线

以“安全可控”为核心，全面提升网络与数据安全保障能力，确保港口核心数据不泄露、系统不瘫痪、业务不间断。

1.筑牢数字安全防范屏障

- 一是完善纵深网络安全防御体系。秉承“AI+网络安全”思维，实现风险实时感知、拦截、处置，积极参加国家、天津市、交通行业实战演练，提升团队应对复杂网络攻击的能力。

- 二是完善数据安全管理体系建设。明确数据分类分级标准规范，实施数据分类分级安全落标与资源统筹管理，服务集团生产经营管理决策。

- 2.筑牢自主可控核心技术能力

- 一是推动实施信创工作。制定年度工作方案，推进全新网信基础设施、信息系统研发全信创，全面完成门户网站、OA等综合办公系统的信创改造。

- 二是推进自主可控操作系统适配。开展核心技术攻坚，推进FMS、JTOS等核心生产系统全栈自主可控适配，打造二集司全栈自主可控操作系统适配典型示范标杆。

3.筑牢数字化管理体系基础

- 一是推进大数据管理中心发展。加快完成“三定”工作，统筹做好数据资源规划、治理、共享，推动数据资源集约化管理与高效利用。

- 二是强化数字化系统统筹管控。完善全生命周期管理与绩效评估机制，规范建设标准、提升系统兼容性并避免重复建设。

- 三是强化数字化人才队伍建设。加大数字人才培养开展多层面数字化培训，开展人工智能、大数据、数字架构、网络安全等领域专项培训，积极构建先进的人才发展体系。